运营系统设计

扩展性、高性能与多数据域接入优化设计报告

报告定位 在不降级、不减能力、不推翻当前基线的前提下，把系统升级为“面向未来 API + 多类导入 + 统一事实层 + 利润/策略/执行闭环”的可持续架构。

| 版本 | 2026-03-20 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 项目负责人 / 架构设计 / 接手开发者 / 前后端实现者 |
| 判断基线 | 你上传的所有 handoff、设计稿、阶段报告 + 你补充的扩展性分析 + 公开基线分支观察 |
| 基线分支 | checkpoint/import-stable-51f7df8 |

核心结论：当前项目的扩展方向是对的，但当前实现仍属于“可扩展原型 / 中段工程”；下一阶段必须从“功能增加”转向“主线统一 + profile/connector 框架化 + batch 持久化 + 统一事实层 + 工作台化前端”。

# 一、合并后的总体判断

当前项目不是“以后稍微一扩就会崩”的结构。相反，它已经拥有 registry 驱动字段体系、可信导入框架、主题事实层方向、API + 导入并存思路、前端主骨架，以及利润/策略/执行闭环方向稿。

但按当前实现状态，它仍然更接近“可扩展原型 / 中段工程”，而不是“高成熟扩展平台”。因此，下一阶段最正确的动作，不是继续堆页面或继续把更多规则塞进现有导入主文件，而是把扩展框架正式化。

本次优化后的总结论是：后端从“单一导入主文件 + 局部同步能力”升级为“数据集驱动的 ingestion 平台 + connector 框架 + 统一事实层 + 经营引擎层”；前端从“页面集合”升级为“Data Workspace + Domain Workspace + Action Workspace 三类工作台”。

# 二、本次报告吸收的判断基线

本报告显式综合了你上传的所有 handoff、阶段报告、方向报告、利润设计稿、利润阶段衔接稿、V5 系统设计稿，以及你本轮新增的扩展性与高性能分析，并以当前公开基线分支 checkpoint/import-stable-51f7df8 的真实目录与关键代码结构为观察基线。

| 处理方式 | 新增分析中的判断 | 优化后的处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 直接采纳 | 方向正确但成熟度未到高性能平台 | 与阶段报告、详细方向报告、当前仓库观察一致，保留其核心判断。 |
| 直接采纳 | registry 驱动字段体系是长期资产 | 与 import_field_registry / cost_component_registry / profit_metric_registry 的配置化方向一致。 |
| 直接采纳 | 导入模块是可治理的数据入口 | 与 dual-gate、soft-gate、recovery、audit 的阶段结论一致。 |
| 直接采纳 | 并行代际代码、内存 session、同步阻塞是主要风险 | 与 current handoff、当前主线、仓库观察一致。 |
| 升级吸收 | 导入 profile 化 | 升级为 dataset_kind + import_profile / connector_profile 双层建模，既保统一语义，又吸收来源差异。 |
| 升级吸收 | API connector 化 | 进一步要求 connector、batch、registry、action contract 全部纳入统一主线。 |

# 三、当前必须保留的资产（不可降级）

## 3.1 后端必须保留

• services/import_service.py 当前已经形成的可信导入主线。

• dual-gate / soft-gate / recovery / runtime audit 的核心设计思想。

• import_field_registry.json、field_aliases_zh_ru_en.yaml、cost_component_registry.json、profit_metric_registry.json 等配置化资产。

• services/integration_service.py 已形成的 provider / config / sync 雏形。

• db/models.py 中以事实层、配置层、执行层分对象建模的方向。

## 3.2 前端必须保留

• App.tsx 已形成的主路由骨架。

• DataImportV2.tsx 及 data-import-v2/* 步骤组件。

• Dashboard、Ads、Profit、Strategy、ABC、Funnel、Inventory 等现有页面资产。

• types/* 分域拆分成果。

• 现有 API 层、状态层与可视化能力。

## 3.3 阶段边界必须保留

• 当前仍以“导入可信收口”与“统一模型预埋”为先。

• 利润与定价必须纳入架构，但不能越过事实层与导入可信性直接全量深做。

• 策略与 API 推送必须作为后半段闭环目标存在，不能被弱化为纯展示。

# 四、当前最核心的结构问题

| 问题 | 表现 | 为什么会阻碍扩展 |
| --- | --- | --- |
| 并行代际主线未彻底统一 | api.py、api/app.py、顶层 import_service、services/import_service、ingestion.py、mapper v3、多份 bak/disabled 并存 | 新增能力时不知道该接哪条主线，handoff、代码、前端契约容易漂移。 |
| 导入状态仍偏进程内会话 | services/import_service.py 使用内存 sessions | 不适合多用户、多 worker、大文件、恢复、并行导入与同步。 |
| 同步导入仍偏同步长请求 | 大量处理仍通过 pandas + HTTP 长请求完成 | 不利于高并发、回放、幂等、异步重试与横向扩展。 |

# 五、优化后的总体架构

本报告最终采用的原则不是“一个总导入器统吃全部”，也不是“每个数据域各自搞一套”，而是：统一模型层用 dataset_kind 固定核心对象；统一批次层用 batch / gate / audit 统一表达；统一动作层用 action contract 管闭环；差异吸收层用 profile / connector / mapper 吸收来源差异。

| 层级 | 职责 | 关键设计意义 |
| --- | --- | --- |
| L0 Governance / Registry | dataset、field、cost、profit、action、gate policy、connector 等注册定义 | 把配置驱动从“字段注册”升级为“全局注册”。 |
| L1 Source / Connector | 文件上传、平台 API、广告 API、评价 API、ERP / OMS、手工维护 | 来源可追踪、鉴权隔离、分页/限流/重试。 |
| L2 Raw | 原始文件、原始 API 响应、批次元数据、来源签名 | 原样留档、可重放、可审计。 |
| L3 Staging / Normalize | 表头恢复、alias 匹配、格式清洗、币种/时间/状态归一、SKU/SPU 映射 | 把外部异构数据翻译成内部统一语言。 |
| L4 Validation / Importability | transport、semantic、importability、gate mode、quarantine、audit、manual override | 防止假绿灯、防止坏数据污染事实层。 |
| L5 Fact / Domain | Order、Ads、Review、Refund、Inventory、Price、Cost、Profit、ActionExecutionLog | 形成统一口径、供利润/评分/策略消费。 |
| L6 Engine / Strategy | 成本、利润、定价、评分影响、风险模型、产品分层、动作建议 | 从统计走向经营判断。 |
| L7 Execution / Feedback | 人工确认、API 推送、回写、审计、补偿 | 形成真正闭环。 |

## 5.1 三条统一轴

• 数据轴：用 dataset_kind 定义“这是什么业务数据”，例如 orders、ads、reviews、refunds_returns、inventory_snapshots、price_snapshots、store_health、cost_config、execution_results。

• 接入轴：用 import_profile / connector_profile 定义“这份数据以什么形状和来源接入”。

• 动作轴：用 action_type 统一 suggestion -> approval -> push -> callback -> audit 的闭环。

这意味着：dataset_kind 负责统一模型，profile 负责吸收来源差异，action_type 负责统一执行语义。未来即使 API 越来越多、导入类型越来越多，系统也不会因为来源差异而撕裂事实层与前端。

# 六、后端目录与文件级重构方案

原则：现有主文件不推翻；先抽编排层，再分连接器/解析器/映射器/加载器；旧文件保留兼容门面；旧快照移出运行面，不做硬删除。

| 路径/模块 | 动作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| System/src/ecom_v51/api/routes/import_route.py | 保留并升级 | 继续兼容旧 /api/import/*，内部转发到统一 batch 主线。 |
| System/src/ecom_v51/services/import_service.py | 保留并升级 | 继续保留 parse / confirm / registry 对外门面，内部逐步委派给 ingest/*。 |
| System/src/ecom_v51/services/integration_service.py | 保留并升级 | 继续承担 provider/config/sync 门面，但改为 connector job orchestration。 |
| System/src/ecom_v51/ingest/* | 新增 | 承接 contracts、orchestrator、batch、gate、audit、quarantine、fact_loader。 |
| System/src/ecom_v51/connectors/* | 新增 | 按 provider + domain + object 组织来源接入。 |
| System/src/ecom_v51/parsers/* | 新增 | 把 Excel/CSV/JSON/API payload 读取逻辑与业务 gate 解耦。 |
| System/src/ecom_v51/mappers/* | 新增 | 按 dataset_kind 组织映射与 normalize 逻辑。 |
| System/src/ecom_v51/registry/* | 新增 | 统一 dataset/field/cost/profit/action registry 服务。 |
| System/src/ecom_v51/domain/* | 新增 | 把利润、定价、策略、执行正式放回经营引擎层。 |

## 6.1 对现有后端文件的具体处理

| 现有文件 | 处理方式 | 升级后的优点 |
| --- | --- | --- |
| ozon_api_client.py | 保留兼容入口 -> 归位到 connectors/ozon/client.py | 不是放弃 Ozon，而是把平台差异收回 connector 层。 |
| profit_solver.py | 保留兼容入口 -> 主实现迁到 domain/profit/engine.py | 利润能力从单文件升级为可配置、可版本、可回溯的引擎。 |
| batch_decision_engine.py | 保留兼容入口 -> 归位到 domain/strategy/decision_service.py | 决策逻辑与 action contract 对齐。 |
| strategy.py | 保留 -> 逐步转薄 | 从“单点策略文件”转成经营引擎 + 执行层的门面。 |
| *.bak_* / *.disabled | 移出运行面但不删除 | 清理噪音、保留证据、明确主线。 |

# 七、前端目录与文件级重构方案

前端必须同步升级。未来系统不只是“接更多数据”，还要承载批次可视化、映射与 gate 解释、人工 override、API 同步任务、利润/评分/广告/退款/库存等统一事实展示，以及策略确认、推送、回写、审计。

| 工作台 | 承担内容 | 为什么必须存在 |
| --- | --- | --- |
| Data Workspace | 文件导入、API 同步、批次列表、批次详情、mapping review、gate/audit 展示 | 把 DataImportV2 提升为整个 ingestion UI 的总壳。 |
| Domain Workspace | Orders、Ads、Reviews、Refunds、Inventory、Pricing、Profit、StoreHealth | 所有领域页都消费统一事实层，而不是按来源做页面。 |
| Action Workspace | 策略建议、人工确认、执行推送、回写审计、失败补偿 | 让系统从分析走向动作。 |

## 7.1 现有前端页面怎么处理

| 现有页面/文件 | 处理方式 | 为什么这是升级不是降级 |
| --- | --- | --- |
| App.tsx | 保留 | 继续作为主路由骨架，只抽 routes.tsx / navigation.ts。 |
| DataImportV2.tsx | 保留并升级 | 升级为 Data Workspace 总壳。 |
| data-import-v2/* | 全部保留 | 继续作为导入步骤组件底座。 |
| DataImport.tsx | 保留为兼容包装页 | 消除双主入口，不删导入能力。 |
| AdsManagement.tsx | 保留为 wrapper | 内容迁到 Domain/AdsPage.tsx。 |
| ProfitCalculator.tsx | 保留为 wrapper | 内容迁到 Domain/ProfitPage.tsx。 |
| StrategyList.tsx | 保留为 wrapper | 内容迁到 Actions/StrategyWorkbenchPage.tsx。 |
| DecisionEngine.tsx | 保留为兼容入口 | 收口到 Actions/StrategyWorkbenchPage.tsx / ExecutionCenterPage.tsx。 |
| DecisionShowcase.tsx | 移到 Internal 区 | 保留演示价值，不再干扰正式动作链。 |
| ABCAnalysis / PriceCompetitiveness / FunnelAnalysis / InventoryAlert | 保留为专题视图 | 不删功能，但其底层改为消费统一事实层。 |
| ApiTest.tsx | 移到 Internal 区 | 保留调试能力，不污染正式导航。 |

## 7.2 前端类型体系升级

现有 common.ts / dashboard.ts / import.ts / analysis.ts / strategy.ts / profit.ts / ads.ts 全部保留；在其上新增 dataset.ts、batch.ts、gate.ts、action.ts、registry.ts、execution.ts。这样不是推翻 domain types，而是在其上加一层跨数据集统一契约。

• React Query：只管 server state、batch polling、async job status。

• Zustand：只管本地 UI 状态，不再混 server truth。

• xlsx：保留预览用途，但前端不得再次承担第二套 ETL。

• 所有“最终是否可导入/可推送/可执行”的判定，仍以后端 contract 为准。

# 八、数据模型与 registry 体系优化

当前已存在字段 registry、成本 registry、利润 metric registry，这些都不替换，只做升级归口。下一阶段新增 dataset registry、gate policy registry、action registry、connector registry，从“字段配置化”升级为“全局注册化”。

| 核心概念 | 职责 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| dataset_kind | 定义统一业务语义、事实层落点、被哪些引擎消费 | orders、ads、reviews、refunds_returns、store_health 等。 |
| import_profile | 定义文件导入结构、必填列、别名、entity key、专属 gate | ads_campaign_daily_excel、review_export_csv 等。 |
| connector_profile | 定义 API / provider 拉取结构、分页、限流、normalize 输出 | ozon_ads_campaign_daily_api 等。 |
| action_type | 定义后续建议/确认/推送/回写闭环语义 | price_adjust、ads_pause、inventory_replenish 等。 |

## 8.1 建议新增的配置目录

• System/config/dataset_registry/*：orders、order_items、ads、reviews、refunds_returns、inventory_snapshots、price_snapshots、store_health、cost_config、execution_results。

• System/config/gate_policies/*：core_safe、ads、reviews、refunds、inventory 等。

• System/config/action_registry/*：price_actions、ads_actions、inventory_actions、review_actions。

• System/config/connector_registry/*：ozon 以及未来平台。

# 九、导入与 API 的统一接入方案

文件导入和 API 接入以后都不再各走各的。统一原则是：都创建 batch、都写 raw、都进入 staging / normalize、都跑 gate / importability、都输出 audit、都按 dataset_kind 落 fact、都形成可追踪 run record。

| 统一字段 | 含义 | 关键用途 |
| --- | --- | --- |
| batch_id | 批次主键 | 所有来源都围绕 batch 说话。 |
| source_type | file / api / manual | 统一表示来源类型。 |
| provider | 平台或来源标识 | Ozon、未来平台、人工维护等。 |
| dataset_kind | 业务数据类型 | 决定落到哪个事实域。 |
| profile | 来源结构配置 | 决定具体解析与映射逻辑。 |
| transport_status / semantic_status / importability_status | 三层状态 | 避免“假绿灯”。 |
| quarantine_count / imported_rows | 数量摘要 | 支持风险可见与追踪。 |
| mapping_summary / audit_summary | 结果摘要 | 供前端工作台解释与审计使用。 |
| replay_of_batch_id / idempotency_key | 回放与幂等 | 支撑恢复、重试、补偿。 |

# 十、性能与高扩展路线

当前不建议直接上微服务。现阶段正确路线是先做“模块化单体”，把 batch、queue、connector、registry、domain 边界做清，再按规模拆 task worker / connector worker。

| 阶段 | 必须做的性能改造 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 把 session / parse result / confirm result / manual override / audit 从内存迁出 | 至少落 DB，或 Redis + DB。 |
| P1 | 引入 job queue | 先覆盖 API sync、大文件导入、回放、重试、推送任务。 |
| P2 | 把 raw/staging/fact 做成持久化闭环 | 尤其 API 同步不能长期停留在“拉完即 upsert 最小字段”。 |
| P3 | 补幂等与补偿 | 必须具备 idempotency key、retry、dead-letter、replay、partial failure compensation。 |

## 10.1 pandas 的正确位置

pandas 不需要立刻废掉。当前阶段正确定位是：作为 parser / normalize / small-medium batch transform 的工具，而不是长期承担高并发同步执行器。保留其工具价值，去掉其系统主流程地位。

# 十一、必要的“去运行面动作”，以及为什么这不是降级

| 去运行面对象 | 处理方式 | 新优点 |
| --- | --- | --- |
| *.bak_* / *.disabled / patch-heavy 脚本 | 移出主运行面，统一归档到 docs/archive、handoff/legacy_snapshots、scripts/_archive | 搜索结果更干净，主线更清晰，历史证据仍在。 |
| DataImport.tsx | 不再作为第二主入口，只保留为兼容包装页 | 不是删导入，而是统一入口，减少状态分叉。 |
| DecisionShowcase.tsx | 移到 Internal 区 | 不是删决策能力，而是把演示页与正式动作链分开。 |
| profit_registry_service.py.disabled | 退出运行面，设计意图正式并入 registry/profit_registry.py | 不是放弃利润 registry，而是把它拉回主线。 |

# 十二、实施优先级（只准升级，不乱序）

| 阶段 | 主题 | 本阶段的核心目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 主线统一与契约冻结 | 明确主 API、主导入、主前端入口，冻结 batch / dataset/profile / action 三类 contract。 |
| Phase 1 | 导入可信收口 + batch 持久化 | 补泛化矩阵、补 recovery 独立证据、补 gateMode / hard gate 口子、持久化 session/audit/manual override。 |
| Phase 2 | dataset/profile/connector 框架 | 建 dataset registry、import_profile / connector_profile、抽 connectors/parsers/mappers/gate service。 |
| Phase 3 | 统一事实层与利润底盘 | 固化最小稳定对象、建成本字典中心、做利润 V1、建立 Profit/Pricing/Reviews/Refunds 的 Domain 工作台入口。 |
| Phase 4 | 动作工作台与执行闭环 | Strategy Workbench、Execution Center、Audit Center、API push / callback / rollback / compensation。 |
| Phase 5 | 平台扩展与生产化 | 新 provider connector、多 worker / queue、监控/告警/任务观测、压测与长周期回放。 |

# 十三、按文件的最小落地包

| 域 | 优先文件 | 为什么优先 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | System/src/ecom_v51/services/import_service.py | 把现有主导入升级为 facade，不再继续向单文件堆全部规则。 |
| 后端 | System/src/ecom_v51/api/routes/import_route.py | 旧 /api/import/* 继续兼容，同时接入统一 batch 主线。 |
| 后端 | System/src/ecom_v51/services/integration_service.py | 改成 connector job orchestration 门面。 |
| 后端 | System/src/ecom_v51/ingest/contracts.py | 正式定义 batch / gate / audit / replay / idempotency contract。 |
| 后端 | System/src/ecom_v51/ingest/orchestrator.py | 统一编排文件导入与 API 接入。 |
| 后端 | System/src/ecom_v51/registry/dataset_registry.py | 把 dataset_kind 与 profile 体系写成正式 registry。 |
| 前端 | System/frontend/src/App.tsx | 只抽 routes.tsx / navigation.ts，不重做主路由。 |
| 前端 | System/frontend/src/pages/DataImportV2.tsx | 升级为 Data Workspace 总壳。 |
| 前端 | System/frontend/src/services/ingestion.ts | 承接 batch / sync / replay / confirm / polling 的统一 API 层。 |
| 前端 | System/frontend/src/types/dataset.ts / batch.ts / gate.ts | 建立跨数据集统一契约。 |
| 配置 | System/config/dataset_registry/*.yaml | 先从 orders、ads、reviews 开始建立最小 manifest。 |
| 测试 | System/tests/ingest/test_batch_contracts.py | 先把 contract 固化，再扩更多数据域。 |

# 十四、最终结论

本次优化设计不是否定现有项目，而是把它从“可扩展原型 / 中段工程 / 导入可信性强但扩展框架尚未正式化”的状态，升级成“主线清晰的模块化单体 + 统一 batch / dataset / action contract + 同时支持 API 与文件导入 + 面向利润/评分/策略/执行闭环的经营系统骨架”。

最重要的一句结论是：未来更多 API 能接，更多 API 拿不到的数据继续靠导入也能接；但要做到真正易扩展、可长期维护、性能可演进，下一阶段必须从“功能增加”转向“主线统一 + profile/connector 框架化 + batch 持久化 + 统一事实层 + 工作台化前端”。

本报告中的所有“去除”动作，本质都不是减能力，而是去掉并行歧义、运行面噪音、重复入口和错误扩展方式，从而保住并放大你当前最有价值的资产。

# 附录 A：本次方案明确保留与明确不再并行演进的对象

| 类别 | 对象 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 明确保留 | App.tsx / DataImportV2 / data-import-v2/* / services/import_service.py / api/routes/import_route.py / integration_service.py / 现有 registry 配置 / 现有导入测试 | 这些是当前真实主线与最有价值的资产。 |
| 不再并行演进 | 演示型旧入口、bak/disabled、patch-heavy 运行面、重复导入入口、演示页冒充正式业务页 | 这些不是删除，而是退出主运行面，防止继续拖散主线。 |

# 附录 B：推荐新增目录清单（摘要）

• 后端：ingest/、connectors/、parsers/、mappers/、registry/、domain/。

• 前端：app/、pages/DataWorkspace/、pages/Domain/、pages/Actions/、hooks/。

• 配置：dataset_registry/、gate_policies/、action_registry/、connector_registry/。

• 归档：docs/archive/、handoff/legacy_snapshots/、scripts/_archive/。